Pęcław.2008-07-25

ODPOWIEDŹ  NA  ZAPYTANIE  OFERENTA

W dniu 24 lipca 2008 roku do zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ogłoszonego

przetargu nieograniczonego na zadanie pn.”Budowa kompleksu boisk Orlik 2012

w miejscowości Pęcław- etap I” o treści : „ ze względu na wymogi technologiczne dotyczące

układania nawierzchni sztucznych (wymagana pogoda bezdeszczowa i temperatura

> 10stopni C) zadajemy pytanie , czy w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywania nawierzchni sztucznych, Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2009”

W odpowiedzi na zapytanie w ramach postępowania przetargowego dla przedmiotowego zadania informujemy, że :

-w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywania  nawierzchni sztucznych , Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu

realizacji zadania na rok 2009.

Wójt  Gminy Pęcław

Artur Jurkowski