Załącznik nr 6

Umowa Nr ..................

Zawarta w dniu...................... pomiędzy:
Gminą Pęcław, z siedzibą: Pęcław 28, 67-221 Białołęka NIP 693-19-42-641 REGON 390647370
zwaną dalej Zamawiającym,
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Pęcław - Artura Jurkowskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty Weber

a

…............................................................................................................................................. ...
…...............................................................zwanym dalej Wykonawcą
NIP …............................... REGON …..............................................w imieniu którego działa:
.........................................................
zwanym dalej Wykonawcą

Umowę zawarto na podstawie art. 39 ustawy z dnia 2 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) o następującj teści:

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przedmiot, zakres rzeczowy i termin realizacji
§ 1. Zamawiający, stosownie do ustaleń przetargowych i oferty Wykonawcy, zleca a Wykonawca
przyjmuje do wykonania zadanie pn: „Przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w m. Piersna wraz ze zmianą sposobu użytkowania w części budynku z mieszkalnego na świetlicę wiejską”
§ 2. Szczegółowy zakes rzeczowy przedmiotu umowy określa przedmiar robót.
§ 3. Realizacja zamówienia odbywać się będzie zgodnie z dokumentacją projektową i na
warunkach określonych niniejszą umową.
Dokumenty umowne i przepisy prawne
§ 4. Podstawowym dokumentem wiążącym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez
Zamawiającego i Wykonawcę.
§ 5. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto:
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
2) oferta Wykonawcy,
3) dokumentacja projektowa,
4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
5) harmonogram rzeczowo- finansowy wykonania robót.
§ 6. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy,
w szczególności:
- ustawa Kodeks cywilny,
- ustawa Prawo zamówień publicznych,
- ustawa Prawo budowlane,
a ponadto:
- warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych,
- Polskie Normy przenoszące normy europejskie, lub normy innych Państw
Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące te normy.

ROZDZIAŁ II. OBOWIĄZKI INWESTORA

Ogólne obowiązki Zamawiającego
§ 7. Dla realizacji całej inwestycji, o której mowa w § 1., Zamawiający zobowiązuje się do
sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.
§ 8. Zamawiający w szczególności zobowiązany jest do:
1) akceptacji harmonogramu robót budowlanych z podziałem kosztów o którym mowa
w § 5 pkt 5.sporządzonego przez Wykonawcę,
2) posiadania pozwolenia na budowę umożliwiającego przeprowadzenie robót,
3) przekazania Wykonawcy z udziałem Zamawiającego, terenu budowy w terminie 7
dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą oraz przekazanie dziennika budowy,
pozwolenia na budowę i dokumentacji projektowej,
4) zapewnienia nadzoru inwestycyjnego nad realizowanym zadaniem w tym:
a) reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z
umową, dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i zainstalowanych
urządzeń, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu materiałów wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
c) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie
w próbach i odbiorach technicznych oraz udział w czynnościach odbioru przedmiotu umowy,
d) potwierdzenia faktycznie wykonanych robót w dokumentach
rozliczeniowych przekazywanych przez Wykonawcę Inwestorowi,
e) kontroli terminowości realizacji inwestycji,
f) rozstrzygania w porozumieniu z nadzorem autorskim wątpliwości natury technicznej
powstałych w trakcie realizacji inwestycji z obowiązkiem powiadomienia zamawiającego i
uzyskania jego akceptacji,
g) potwierdzenia w dzienniku budowy zapisów kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji
oraz jej gotowości do odbioru,
h) udziału w przeglądach w okresie rękojmi,
5) dokonywania czynności odbioru całości inwestycji lub jej odpowiedniej części
określonej w umowie z Wykonawcą,
6) prowadzenia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z
właściwym prowadzeniem inwestycji.
§ 9. Zgłoszenie Nadzoru Inwestorskiego nastąpi wpisem do dziennika budowy w dniu jego
przekazania Wykonawcy.

ROZDZIAŁ III. OBOWIĄZKI I DZIAŁANIA WYKONAWCY

§ 10. Wykonawca oświadcza, że sprawdził prawidłowość i kompletność dokumentacji
projektowej otrzymanej od Zamawiającego oraz, że zapoznał się w pełni z tą dokumentacją
standardami projektowanych robót oraz, że przyjmuje przedmiot umowy do wykonywania
według przekazanej dokumentacji, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
Specyfikacji TechnicznychWykonania i Odbioru Robót Budowlanych i warunków
umowy bez zastrzeżeń.
Ogólne obowiązkiWykonawcy
§ 11. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1) terminowego wykonania robót zgodnie z umową, harmonogramem rzeczowo-finansowym,
pozwoleniem na budowę i dokumentacją projektową,
2) powiadomienia i uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie robót od właściwych
jednostek zgodnie z warunkami i uzgodnieniami załączonymi do dokumentacji
projektowej,
3) wykonania wszelkich robót zgodnie z dokumentacją projektową i uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego
i autorskiego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót, przepisami dozoru technicznego, Prawem budowlanym, zasadami
sztuki inżynierskiej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanym
i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz jakości
robót określonych w dokumentacji projektowej nie niższych niż zadeklarowane w ofercie. Zmiany
określonych standardów wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.
4) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z
odpowiednimi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881),
5) sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt Planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia na budowie przed przystąpieniem do robót, jeżeli taki obowiązek
wynika z przepisu ustawy – Prawo budowlane,
6) zapewnienia obsługi geodezyjnej wykonywanych robót,
7) zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p. poż. we wszystkich
miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z
przepisami i dokumentacją techniczną oraz zapewnienia należytego porządku na
terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,
8) prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,
9) przygotowania dokumentacji powykonawczej,
10) przeszkolenia wskazanych przez Użytkownika osób w zakresie obsługi instalacji i
urządzeń,
§ 12. W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój
koszt w szczególności:
1) kierownictwo i nadzór nad realizowanymi robotami; a w szczególności kierownika
budowy, którego objęcie funkcji zgłosi na piśmie,
2) organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót,
3) gospodarowanie terenem robót, aż do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy
odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym terenie. Po zakończeniu robót
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania budowy i przekazania go w
terminie ustalonym do odbioru końcowego,,
4) wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji, aż do dnia
przekazania wykonanych robót Zamawiającemu;
5) dostawy dla potrzeb prowadzonych robót energii elektrycznej, energii cieplnej,
wody, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, itp.;
6) organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem
bezpośrednim nad robotami;
7) pracę sprzętu budowlano- montażowego i środków transportu;
8) dostawę wszelkich materiałów i urządzeń podlegających wbudowaniu i
instalowaniu, a wynikających z projektu i zakresu prac;
9) właściwe warunki składowania materiałów i ich ochronę;
10) zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający
bezpieczne ich prowadzenie;
11) prowadzenie robót w sposób nie powodujących szkód, w tym zagrożenia ludzi i
mienia Zamawiającego;
12) uzyskanie protokołów i dokumentów niezbędnych do przekazania obiektu do
użytkowania.
Zlecenie robót podwykonawcom
§ 13. Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom części robót wymienionych w ofercie
Wykonawcy.
§ 14. Wprzypadku podzlecenia przezWykonawcę prac objętych umową, musi on uzyskać
akceptację Zamawiającego treści umowy o podwykonawstwo.
Podwykonawcy winni spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
§ 15. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę pisemnej
umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej
wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu
lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
§ 16. Zatrudnienie podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego
do wykonania tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia
lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to
były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
§ 17. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie
sprzeczna z treścią niniejszej umowy.
§ 18. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonacy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakesie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem teminów płatności okslonych w umowie z Podwykonawcą.
§ 19. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą, Wykonwca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy.
Zapoznanie się Wykonawcy z terenem budowy
§ 20. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z terenem budowy i jego
otoczeniem, jak również uzyska niezbędne informacje dotyczące:
1) uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne,
2) możliwości urządzenia zaplecza technicznego,
3) możliwości zasilania w energię elektryczną, wodę, itp.,
4) stanu dróg dojazdowych,
5) innych danych potrzebnych do wykonania robót.
§ 21. Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót zawarł w
cenie ofertowej.
Utrzymanie terenu budowy
§ 22. W okresie od przekazania terenu do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca
odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.
§ 23. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice
informacyjne. Ilość tablic, miejsce ich ustawienia oraz treść informacji, powinny
spełniać wymogi określone przepisami oraz przez właściwie służby i inspekcje.
§ 24. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowyWykonawca ma obowiązek
wykonać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki
oraz zapewnić ich obsługę i działanie w okresie trwania budowy.
§ 25. Koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń zabezpieczających jest
uwzględniony w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy.
§ 26. W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymać teren robót w ten sposób,
by nie powstawały przeszkody komunikacyjne.
Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska
§ 27. Z chwilą przejęcia placu budowyWykonawca staje się właścicielem i posiadaczem
odpadów, z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w
szczególności: z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39,
poz. 251 z późniejszymi zmianami) oraz z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późniejszymi zmianami)
§ 28. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z
prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w
razie dopuszczenia do ich powstania – zrekompensuje Zamawiającemu poniesione przez
niego z tego tytułu koszty lub straty.
§ 29. Wprzypadku konieczności zajęcia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt
organizacji ruchu drogowego i uzyska zgodę zarządcy drogi oraz projekt ten zrealizuje
ponosząc opłatę za zajęcie i odtworzenie pasa drogowego.
§ 30. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych, a także roślinności przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robót.
§ 31. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy i w jej
bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone pracę mogą mieć na nie
wpływ.
Dokumentacja powykonawcza
§ 32. Wykonawca sporządzi kompletny zestaw dokumentacji projektowej powykonawczej,
przez którą należy rozumieć dokumentację budowy w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi w trzech egzemplarzach.
Wykonawca po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy przekaże Zamawiającemu
dokumentację powykonawczą oraz świadectwa jakości wyrobu ( tam, gdzie to jest
wymagane), a także dokumenty potwierdzające zgodność realizacji prac z aktualnymi
przepisami ochrony środowiska oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą
z szkicami geodezyjnymi – w trzech egzemplarzach.
§ 33. Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania i udostępniania inspektorowi nadzoru
wszelkich innych dokumentów, takich jak; atesty materiałowe, deklaracje zgodności
dla dostarczanych materiałów, aprobaty techniczne, wyniki badań laboratoryjnych i
technicznych (tam, gdzie są wymagane ), itp. i dołączy do dokumentacji powykonawczej
w trzech egzemplarzach. Do dokumentacji powykonawczej wykonawca dołączy karty
gwarancyjne dotyczące zamontowanych urządzeń technicznych.
§ 34. Zamawiający nie dokona odbioru końcowego do czasu otrzymania od Wykonawcy a
sprawdzonej przez Inspektora Nadzoru wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji
powykonawczej.

ROZDZIAŁ IV. TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji
§ 35. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do ....................................

 ROZDZIAŁ V. WSTRZYMANIE ROBÓT

Wstrzymanie robót
§ 36. Na pisemne polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie,
jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy
wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru. Wynikające z tego
tytułu koszty ponosić będzie Wykonawca, jeżeli takie wstrzymanie robót:
1) zostało uznane za konieczne, zgodnie z decyzją inspektora nadzoru dla prawidłowego
wykonania robót,
2) powstało z winy Wykonawcy.
3) Wstrzymanie wykonania robót z przyczyn o których mowa wyżej nie będzie podstawą
do zmiany terminu wykonania zamówienia.

ROZDZIAŁVI. ODBIORY

Odbiory robót budowlano – instalacyjnych
§ 37. W trakcie realizacji zamówienia dokonywane będą odbiory robót zanikających oraz
robót ulegających zakryciu. W tym przypadku Wykonawca- po dokonaniu wpisu terminu
wykonania robót w Dzienniku Budowy- powiadamia Inspektora Nadzoru – z
wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie. Inspektor nadzoru dokonuje
sprawdzenia robót i potwierdza ich wykonanie wpisem do Dziennika Budowy.
§ 38. Przewiduje się możliwość dokonania odbiorów częściowych wykonanych robót
budowlano – instalacyjnych, jeżeli zgodne one będą z harmonogramem rzeczowo
finansowym o którym mowa w § 5 ust.5.
§ 39. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy dokonany będzie jego odbiór. Wykonawca
zobowiązany jest do:
1) przeprowadzenia – przed czynnościami odbioru – prób końcowych i odbiorów
przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez służby i inspekcje,
2) skompletowania pełnej dokumentacji odbiorowej ( projektów z naniesionymi w trakcie
realizacji zmianami, inwentaryzacji geodezyjnej, protokołów prób i odbiorów,
certyfikatów, świadectw zgodności, atestów, itp.).
3) stwierdzenia, wpisem do Dziennika Budowy, że zakończył wszystkie roboty będące
przedmiotem umowy. Zgodność wpisu ze stanem faktycznym musi być potwierdzona
przez inspektora nadzoru. Wymagany jest również wpis dokumentujący, że
„ wszystkie wbudowane w zakończony obiekt budowlany wyroby budowlane,
szczególnie istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego,
posiadają dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania” podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.
4) zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy
do odbioru. O terminie rozpoczęcia czynności odbiorowych Zamawiający powiadomi
Wykonawcę.
§ 40. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbiorowe w ciągu 14 dni roboczych
od daty złożenia przezWykonawcę pisemnego zawiadomienia o osiągnięciu gotowości
przedmiotu umowy do odbioru. O terminie rozpoczęcia czynności odbiorowych
Zamawiający powiadomiWykonawcę.
Postępowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach
§ 41. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub odbioru całości robót budowlano-instalacyjnych
zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia;
1) w przypadku wad nadających się do usunięcia- Zamawiający wyznaczy termin na na usunięcie wad i odmówi odbioru do czasu usunięcia tych wad,
2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem – odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

ROZDZIAŁ VII. WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie
§ 42. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu umowy ustala się
w wysokości …....................................( łącznie z podatkiem VAT), słownie złotych
…..............................................................................................................................
§ 43 Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości umowy przez Wykonawcę,
co wynika z istoty zamówienia i związanym z tym ryzykiem Wykonawcy.

ROZDZIAŁ VIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 44. 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości
10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 42 niniejszej umowy co stanowi kwotę …...................................................................................................z ł
( słownie złotych...........................................................................................) w formie
…........................................................
z tym, że 70 % wniesionego zabezpieczenia tj. kwotę w wysokości.................................z ł
przeznacza jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, zaś pozostałe 30 % tj.
kwotę …....................zł przeznacza si ę na zabezpieczenie z tytułu rękojmi.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w następujących
terminach:
1) część zabezpieczenia w wysokości 70 % gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót,
w terminie 30 dni od dnia wykonania całości robót potwierdzonego protokołem odbioru
końcowego po ewentualnym pomniejszeniu o kwotę kar przewidzianych umową,
2) pozostała część za ubezpieczenia w wysokości 30 % służąca do pokrycie roszczeń z tytułu
rękojmi, zostanie zwolniona w terminie 14 dni po upłynięciu okresu rękojmi po ewentualnym potrąceniu kar przewidzianych umową,
3) Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone na rachunek Wykonawcy na jego pisemny wniosek.
4) Jeżeli termin zakończenia robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy nie został przez
Wykonawcę zachowany jest on zobowiązany do przedłużenia terminu ważności
zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki przedłużeniu uległ termin zakończenia robót.
Dokument potwierdzający okres zabezpieczenia winien zostać doręczony nie później niż
z chwilą wystąpienia jednej okoliczności: upływem terminu zabezpieczenia zgodnego
z umową wykonania robót bądź daty odbioru końcowego.
5) W przypadku nie dostarczenia przedłużenia zabezpieczenia w terminie określonym w ust. 4,
Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawcę
kwoty stanowiącej 10 % wynagrodzenia określonego w § 42 do czasu jej przedłużenia.
6) Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się do
wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, złożone wraz
z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie
przewidzianym w umowie, lub zgodnie z postanowieniami umowy.

ROZDZIAŁ IX. ROZLICZENIA

Rozliczenia
§ 45. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane płatne będzie po wystawieniu przez
Wykonawcę faktury.
§ 46. Warunkiem wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej będzie protokół odbioru
końcowego podpisany przez:Wykonawcę, Inspektora Nadzoru, Zamawiającego. Protokół
ten poświadcza jednocześnie wykonanie ostatniego z elementów budowlanych.
§ 47. Należności Wykonawcy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy
§ 48. Należność Wykonawcy będzie płatna w terminie 21 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego dokumentów rozliczeniowych, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

ROZDZIAŁ X. RĘKOJMIA

§ 49. Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za
wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbiorowych lub
powstałe w okresie rękojmi.
§ 50. Okres rękojmi ustala się na .......... miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu
umowy.
§ 51. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nadających się do usunięcia, Zamawiający
zażąda ich usunięcia wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W razie nie usunięcia
wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może je usunąć na koszt Wykonawcy.
§ 52. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady
powstałe na skutek wad rozwiązań, które sam wprowadził lub na skutek niewłaściwych
metod wykonania robót, stosowanych przez Wykonawcę.

ROZDZIAŁ XI. KARY UMOWNE

Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych
§ 53. Wprzypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu
karę umowną stanowiącą 20 % wynagrodzenia za całe zadanie, określonego w § 42.
§ 54. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, liczoną od kwoty jego
wynagrodzenia za całe zadanie, określone w § 42 w następujących wysokościach:
1) za zwłokę w wykonaniu prac objętych umową w wysokości równej odsetkom za
zwłokę od zaległości podatkowych obowiązujących w okresie pozostawania
Wykonawcy w zwłoce, za każdy dzień zwłoki, z tym że kara może być naliczona
po przekroczeniu przez Wykonawcę określonego w § 35 terminu wykonania
zadania,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót oraz w okresie
rękojmi w wysokości ustalonej w pkt. 1 – licząc od daty wyznaczonej przez
Zamawiającego do usunięcia wad, za każdy dzień zwłoki.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z faktury należnych Zamawiającemu
kar umownych.
§ 55. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający upoważniony jest do dochodzenia
odszkodowania wyrównawczego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie
cywilnym.
§ 56. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad wykonanych robót,
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

ROZDZIAŁ XII. RYZYKO WYKONAWCY

§ 57. Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie
umownym odpowiada Wykonawca.
§ 58. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą skutek zaniechania
zawiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o zauważonych wadach w
dokumentacji projektowej.
§ 59. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego lub
podwykonawców przy spełnianiu zobowiązań umownych.
§ 60. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez
niego lub podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie rękojmi.

ROZDZIAŁ XIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Podstawy odstąpienia od umowy
§ 61. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy,
2) postawienia w stan likwidacji firmy Wykonawcy,
3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy
4) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
5) jeżeli Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, z
wyjątkiem przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego lub wynikających z
technologii robót,
§ 62. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia
bez uzasadnionej przyczyny odbioru końcowego przedmiotu umowy lub odmawia
podpisania protokołu odbioru końcowego.
Rozliczenia przy odstąpieniu od umowy
§ 63. 1. Wprzypadku odstąpienia od umowyWykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki:
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowyWykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień
odstąpienia,
2)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantując bezpieczeństwo dla ludzi i mienia oraz
przed wpływami atmosferycznymi.
3)Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru, przy udziale Zamawiającego, dokona odbioru robót
przerwanych oraz robót zabezpieczających niezwłocznie, przy czymWykonawca najpóźniej w
terminie 7 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione'
2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość kar umownych
przysługujących Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od umowy i ewentualnie kar za
nieterminowe lub wadliwe wykonanie umowy.
3. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz
materiały i urządzenia opłacone przez Zamawiającego będą uważane za jego własność i
pozostaną w jego dyspozycji.

ROZDZIAŁ XIV. ZMIANA UMOWY

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany postanowień niniejszej umowy.

ROZDZIAŁ XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 64. W przypadku powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony
zobowiązują się do podjęcia kroków zmierzających do polubownego załatwienia sprawy,
a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia sprawę poddają pod rozstrzygnięcie sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 65. Umowa niniejsza została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA